## Slide 1: Projekt LAN
Ing. Michal Bubílek, POS

## Slide 2: Hlavní kapitoly
Teoretický úvod
Zhodnocení současného stavu
Analýza možností
Vytyčení cílů
Studie proveditelnosti
Vytvoření časového plánu
Vytvoření realizačního týmu projektu
Vyhodnocení rizik
Rozpočet
Manuál sítě

## Slide 3: Teoretický úvod
Seznámení čtenáře se základními pojmy z oblasti lokálních sítí:
  LAN
  Server
  Médium
  Ethernet
  Adresace
  Bezpečnost
  …

## Slide 4: Zhodnocení současného stavu
Logická a fyzická topologie.
Seznam a rozbor zařízení
Seznam a rozbor používaného software
Plány budov, trasy vedení médií, …
Bezpečnost
Zhodnocení

## Slide 5: Analýza možností
Seznámení s
  novými možnostmi,
  technologiemi,
  bezpečností,
  připojením k internetu,
  řešením pošty, webových stránek,
  současným hardwarem a softwarem,
  …

## Slide 6: Vytyčení cílů
Rozbor očekávání, novinek, zlepšení oproti stávajícímu stavu.
Seznam prvků, které v nové síti očekáváme.
  Nový hardware
  Nový software
  Rychlost a spolehlivost
  Služby
  …

## Slide 7: Studie proveditelnosti
Je možné nové technologie zavést?
Vystačí na to náš rozpočet?
Vyplatí se to?
Je nutné patřičné technologie zavádět?
Jak ovlivní zavádění nových technologií a samotná implementace sítě provoz firmy.

## Slide 8: Vytvoření časového plánu
Určení požadavků na personál
Vytvoření harmonogramu
  Přípravy
  Implementace
  Servis

## Slide 9: Vytvoření realizačního týmu projektu
Kdo bude lokální síť implementovat?
Kdo bude za implementaci zodpovídat?
Vystačíme si s pracovníky firmy, nebo bude potřeba externích pracovníků.

## Slide 10: Rozpočet
Určení cen pro:
  Nákup hardware
  Nákup software, licence
  Implementace sítě (rozvody, trasy, …)
  Údržbu
  Vytvoření variant řešení

## Slide 11: Vyhodnocení rizik
Analýza a vyhodnocení rizik.
Vytvoří se seznam rizik, která mohou ohrozit implementaci sítě.
Riziku se určí jeho váha a určí jeho možné řešení.

## Slide 12: Manuál LAN
Toto je nejrozsáhlejší kapitola celé dokumentace.
Jednotlivé podkapitoly:
  Plány budov, tras, …
  Seznam hardware a software
  Nastavení software
  Adresní schéma
  Řešení
  …